Мониторинг реализации Программы 


Наименование Программы: муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 27.12.2023 г. № 2073
Отчетный период: за 2025 г.	
Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, 
мероприятия, контрольного события
мероприятия подпрограммы
Программы
	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события
	Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы,
тыс. рублей

	
	
	
	межбюджетные трансферты из краевого бюджета
	Местный  бюджет
	Иные       источники

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	 1.	
	Муниципальная программа Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», всего
	х
	
29 538,60
	
53 445,73
	
1 367,18

	2.
	Подпрограмма «Современная городская среда»
	х
	24 965,01
	1 196,30
	0,00

	2.1.
	Основное мероприятие.
Подготовка документации по благоустройству общественных территорий 
	х
	0,00
	
768,99

	0,00

	2.1.1.
	Контрольное событие 1.
Приобретение печатной и информационной продукции для проведения рейтингового голосования по включению объектов благоустройства в муниципальную программу. 
	01.04.2025/
30.03.2025
	
0,00
	
51,99
	
0,00

	2.1.2.
	Контрольное событие 2.
Изготовление дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.
	01.07.2025/
30.06.2025
	
0,00
	
308,00
	
0,00

	2.1.3.
	Контрольное событие 3.
Изготовление проектно-сметной документации благоустройства общественных территорий.
	02.09.2025/
30.08.2025 
	
0,00
	
399,99
	
0,00

	2.1.4.
	Контрольное событие 4.
Изготовление информационных щитов на благоустраиваемых территориях
	30.09.2025/ 
31.03.2025,
29.08.2025
	
0,00
	
9,01
	
0,00

	В рамках основного мероприятия оказаны услуги по:
- изготовлению баннеров в фирменном стиле,
- изготовлению листовок в фирменном стиле «Формирование комфортной городской среды»),
[bookmark: _Hlk139004913][bookmark: _Hlk168585664]- визуализации объекта благоустройства территории от мемориала «Вечная Слава» до артезиана в парке города Нефтекумска Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края,
-  разработке дизайн-проекта по объекту «Территория от мемориала «Вечная Слава» до артезиана в парке г. Нефтекумска Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края». 

	2.2.
	Основное мероприятие.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	х
	24 965,01
	72,31
	0,00

	2.2.1.
	Контрольное событие 5.
Благоустройство общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства в 2024 году. 
	17.06.2025/
17.06.2025
	24 965,01
	24,99
	0,00

	2.2.2.
	Контрольное событие 6.
Осуществление строительного контроля.
	17.06.2025/ 17.06.2025
	0,00
	47, 32
	0,00

	В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству общественной территории «Зона отдыха в районе памятника «Журавли» в г. Нефтекумске, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:
- обустройство тротуарных дорожек в районе памятника «Журавли»,
- обустройство освещения на территории района памятника «Журавли»,
 - установка качелей, скамей, урн в районе памятника «Журавли».
Осуществление строительного контроля по обустройству общественной территории «Зона отдыха в районе памятника «Журавли» города Нефтекумск.

	2.3.
	Основное мероприятие.
Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
	х
	
-
	
-
	
-

	2.3.1.
	Контрольное событие 7.
Обеспечение участия граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в голосовании по выбору проектов благоустройства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
	05.05.2025/
21.04.2025-
12.06.2025

	

-
	

-
	

-

	По итогам проведения рейтингового голосования количество граждан, принявших участие в голосование, составило 12740 человек.

	2.4.
	Контрольное событие 8.
Планировка площади и заливка бетона в месте установки памятника «Журавли» города Нефтекумска
	30.09.2025/
30.07.2025
	
0,00
	
355,00
	
0,00

	
3.
	
Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий»
	х
	4 573,59
	
52 249,43
	
1367,18

	3.1.
	Основное мероприятие.
Реализация инициативных проектов.
	Х
	2 445,59
	
5 378,19

	1367,18

	3.1.1.
	Контрольное событие 9.
Реализация инициативного проекта:
Ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.06.2025/
24.06.2025
	
804,09
	
297,67
	
250,00

	3.1.2.
	Контрольное событие 10.
Реализация инициативного проекта:
Обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.06.2025/
16.06.2025
	
1641,50
	
500,00
	
300,00

	3.1.3.
	Контрольное событие 11.
Реализация инициативного проекта:
Обустройство уличного освещения в селе Ачикулак Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; 0ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А"
	30.06.2025/
06.06.2025
	


0,00
	


547,13
	


205,65

	3.1.4.
	Контрольное событие 12.
Реализация инициативного проекта:
Обустройство линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.05.2025/
21.05.2025
	


0,00
	


623,45
	


266,53

	3.1.5.
	Контрольное событие 13.
Реализация инициативного проекта:
Ремонт тротуарной дорожки в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.06.2025/
24.07.2025
	
0,00
	
680,28
	
95,00

	3.1.6.
	Контрольное событие 14.
Реализация инициативного проекта:
Благоустройство зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.06.2025/
30.06.2025
	

0,00
	

1 000,00
	

100,00

	3.1.7.
	Контрольное событие 15.
Реализация инициативного проекта:
Обустройство уличных спортивных тренажеров в ауле Махач Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.06.2025
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	3.1.8.
	Контрольное событие 16.
Реализация инициативного проекта:
Ремонт тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.06.2025/
27.05.2025
	

0,00
	

944,50
	

100,00

	3.1.9.
	Контрольное событие 17.
Реализация инициативного проекта:
Обустройство освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
	30.05.2025/
21.05.2025
	

0,00
	

376,05
	

50,00

	3.1.10.
	Контрольное событие 18.
Осуществление строительного контроля
	31.07.2025/
30.07.2025

	0,00
	358,84
	0,00

	3.1.11.
	Контрольное событие 19.
Уплата земельного налога.
	31.10.2025/
24.04.2025,
30.07.2025

	0,00
	50,27
	0,00

	В рамках основного мероприятия реализованы инициативные проекты по обустройству уличного освещения в селе Ачикулак по улицам: ул. Ямпольских от № 10 до № 34; ул. Карла Маркса от № 43А до № 45; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Кооперативной № 33; ул. Лермонтова от № 24 до ул. Буйнакской № 27А; ул. Лермонтова от № 11 до ул. Советской № 42; ул. Ленина от № 1 до № 9А; ул. Пролетарская от № 30 до № 36; 0ул. Первомайская от № 60 до № 66; ул. Северная № 15 до № 17; ул. Кирова от № 20 до № 26 и от № 55 до № 60; пер. Украинский от № 1 до № 13; пер. Котовского от № 3 до № 9А",  по обустройству линий уличного освещения по ул. Солнечная, ул. Коммунальная, возле дома № 7, кв.3, ул. Маяковского, № 4, ул. Мира, № 29 ул. Ташкала, № 66, ул. Ташкалинская, № 3, № 9, № 11, № 35, № 7/2, от ул. Строительной № 17 до ул.Шоссейная в поселке Затеречный , по благоустройству зоны отдыха по ул. Степная, ул. Молодежная в а. Абрам-Тюбе, по ремонту тротуарных дорожек по улицам Советской и Комсомольской в а. Новкус-Артезиан, по обустройству освещения по ул. Пацаева, г. Нефтекумск, ремонт ограждения парковой зоны аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, обустройство детской игровой площадки в ауле Уллуби-Юрт Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, проведен строительный контроль по вышеуказанным объектам, а также оплачен земельный налог.

	3.2.
	Основное мероприятие.
Благоустройство детских площадок
	X
	2 128,00
	8 432,66
	0,00

	3.2.1.
	Контрольное событие 20.
Закупка и монтаж детского игрового оборудования.
	30.09.2025/ 30.06.2025,
30.09.2025, 
23.12.2025
	
2 128,00
	
8 395,66
	
0,00

	3.2.2.
	Контрольное событие 21.
Осуществление строительного контроля.
	30.09.2025
	
0,00
	
37,00
	
0,00

	В рамках основного мероприятия оказаны услуги на поставку и установку оборудования для благоустройства детских игровых площадок в г. Нефтекумске по адресам: ул. 50 лет Пионерии д. 3-7, микрорайон 1, д. 19, д. 28, микрорайон 2 д. 6, а. Тукуй-Мектеб и п. Затеречный. Проведен строительный контроль.

	3.3.
	Основное мероприятие.
Благоустройство общественных территорий
	30.09.2025/
30.09.2025
	
0,00
	
25 965,50
	
0,00

	3.3.1.
	Контрольное событие 22.
Благоустройство парковой зоны г. Нефтекумска
	
30.09.2025/
30.09.2025
	
0,00
	
25 555, 50
	
0,00

	3.3.2.
	Контрольное событие 23.
Осуществление строительного контроля.
	30.09.2025/ 
30.09.2025
	0,00
	410,00
	0,00

	В рамках основного мероприятия проведены работы по благоустройству парковой зоны г. Нефтекумска:
- обустройство тротуарных дорожек в районе парка;
- обустройство освещения на территории парка;
 - установка качелей, скамей, урн на территории парка.
Проведен строительный контроль.

	3.4.
	Основное мероприятие.
Благоустройство дворовых территорий
	25.12.2025/
23.12.2025
	
0,00
	
12 473,08
	
0,00

	3.4.1.
	Контрольное событие 24.
Закупка и установка оборудования для благоустройства дворовых территорий в городе Нефтекумске
	25.12.2025/
23.12.2025
	
0,00
	
12 473,08
	
0,00

	В рамках основного мероприятия оказаны услуги на поставку и установку оборудования  для благоустройства дворовых территорий в г. Нефтекумске по адресам: г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 19, микрорайон 1, д. 14, д. 22-25, микрорайон 2, д. 5, д. 13, д. 19-21, д. 25, микрорайон 3, д. 4, д. 17.
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